## Slide 1: 販売管理システムの開発
チーム：4班
メンバ：木原 大翔、市耒 彩羽、志水 凜、林 美月、齋藤 凱

## Slide 2: 開発概要
このシステムは学生を対象とし、スポーツ用品の販売を行うショッピングサイトの開発を行う
以下の機能を開発する
  ログイン機能
  商品表示機能
  カート機能
  注文履歴機能

## Slide 3: 開発スケジュール（予定と実績）
予定
実績
9/12
企画・画面設計書
10/3
10/31
データベース設計書
開発環境構築
構築
11/28
企画・画面設計書
データベース設計書
機能一覧
12/5
開発環境構築・構築
１０月内に開発環境構築を終わらせることが出来ず、最終的に一週間の遅れが生じてしまった

## Slide 4: 工夫した点
当システムの開発にあたり、以下の点を工夫した
  一人ひとりにあった作業を分担するようにした
  レビューを受けた際に次からはそこを直すように心がけた

## Slide 5: 苦労した点
当システムの開発にあたり、以下のような問題が発生した
  時間配分がうまくできておらず、最後忙しくなってしまった
  分担をうまくできず、手が空いている状態の人がいるということが多かった

## Slide 6: デモンストレーション
Githubのリンク：https://github.com/ASO2101166/GakuseiNoTamenoSportsYouhin
webサイトのリンク：
https://japan-02.pepper.jp/GakuseiNoTamenoSportsYouhin/ItemList.php

## Slide 7: 振り返り
今回の開発では、話し合いながら進めることが出来たのが良かった。
予定より一週間多くかかってしまった。開発期間とマンパワーのバランスを考える必要性を痛感した。
この経験を活かし、今後の開発では作業の分担に気を配り進捗に遅れが出ないようにしたい。